## **Curso de TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Araçatuba - SP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório de Atividades do Projeto**  **Trabalho de Conclusão de Curso 2023** | | | | | | | | |
| **Grupo: TDS-2023-99**  **Aluno: Rafael Henrique Alves Batista RA: 0-213608**  **Aluno: RA:**  **Aluno: RA:** | | **Curso: Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas** | | | | | | **Termo: 6º** |
| **Semana: 08/2023** | | | | | **Data: 16/08/2023** | | **% Conclusão do Trabalho: 60%** | |
| **Orientação: Prof. Anderson Kanegae Soares Rocha** | | | | **Coorientação: --** | | | | |
| **Tema: Aplicativo para Auxílio e Controle de Pets (AniMore project)** | | | | **Área: App** | | | | |
| **Tarefas** | **Status\*** | | **% Realizado** | | | **Justificativa** | | |
| **Realizadas na Semana** | | | | | | | | |
| Definição do Orientador e Tema | **Definido** | | 100% | | |  | | |
| Pesquisa de Campo para detalhamento do projeto | **Concluído** | | 100% | | |  | | |
| Elaboração do Cronograma do Projeto e definição dos entregáveis | **Concluído** | | 100% | | |  | | |
| Início da Fase de levantamento de requisitos do projeto | **Concluído** | | 100% | | |  | | |
| Desenvolvimento do Diagrama de Casos de uso | **Concluído** | | 100% | | | Feito no Astah. | | |
| Desenvolvimento do Diagrama de Classes | **Concluído** | | 100% | | | Feito no Astah. | | |
| Desenvolvimento do Diagrama de Sequência | **Concluído** | | 100% | | | Feito no Astah. | | |
| Desenvolvimento do Diagrama de Componentes | **Concluído** | | 100% | | | Feito no Astah. | | |
| Esboço de Telas do Projeto | **Interrompido** | | 40% | | | Feita no caderno. Parada a pedido do Orientador. | | |
| Construção de Mockups de Tela | **Em andamento** | | 90% | | | Necessita revisão. | | |
| Início do Desenvolvimento do Projeto | **Concluído** | | 100% | | |  | | |
| Programação do Projeto | **Em andamento** | | 60% | | |  | | |
| Revisão da Documentação do Projeto | **Concluído** | | 90% | | |  | | |
| Elaboração do Relatório Técnico - RAT | **Em andamento** | | 90% | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| **Próximas Tarefas** | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | |